Cooperativa / CubaSWL	Cooperativa CubaSWL / Lista de reserva del producto / ToNgueLP, editor de corpus de textos para tareas NLP. / Producto: ToNgueLP Corpus Tools / Versión: 1.0 / Autor: Ing. Abel Meneses Abad
Reglas de Confidencialidad / Clasificación: Software particular para la Universidad de Camagüey, factible de exportar por las partes desarrolladoras, de carácter nacional a evaluar en la convocatoria del CITMA en el 2014. / Este documento contiene información propietaria de Abel Meneses Abad, y es emitido confidencialmente para orientar al equipo de desarrollo de ToNgueLP. / El que recibe el documento asume la custodia y control, comprometiéndose a no reproducir, divulgar, difundir o de cualquier manera hacer de conocimientos público su contenido, excepto para cumplir el propósito para el cual se ha generado. / Estas reglas son aplicables a las páginas de este documento.

Índice

## Leyenda:
#.naranja4	Funcionalidades que pertenecen al requisito #.
Vista ...	Vista del módulo X donde está ubicad, pero corresponde al módulo de las vistas HTML.

Lista primaria, sin organizar:
EScorpus debe analizar, en la vista step-by-step una sola carpeta de ficheros “out” (salida que dan los algoritmos) pues los nombres de los reportes podrían coincidir entre varias carpetas “out”.
# Gestión del Proceso de Desarrollo
## Documentación
- Configurar la carpeta de trabajo con Sphinx. 16h
  - Diseñar y crear el árbol de carpetas del proyecto. Usando la que ya tenía de Sunshine, y haciendo configuraciones nuevas para este proyecto.
- LRP
  - Creando la LRP inicial. Utilizando la de Sunshine. Haciendo modificaciones básicas para que se parezca a lo más avanzado de mi experiencia con Sunshine, y mejorando algunos aspectos. 2h.
  - Haciendo anotaciones antiguas de la LRP escritas en la libreta ahora en el digital. 2h.
  - Adicionando funcionalidades escritas en hojas. 15/05/14 2h.
## [M3] – Módulo de Documentación (/Escorpus/html/index.html)
Módulo de documentación. Por lo general los proyectos no trabajan en esta parte, ello hace que mueran muchos proyectos. EScorpus contiene la documentación dentro de cada carpeta de la arquitectura del proyecto. Y además contiene una carpeta /Escorpus/doc que contiene la mayoría de los ficheros que se refieren en la documentación contenida en la URL(~/html/index.html). En esta sección se documentan las necesidades básicas que consideran los desarrolladores y no los clientes(porque ellos no han solicitado nada al respecto, pero como visión de los desarrolladores para que el proyecto sea escalable, etc, etc.)

Asignado a	Ítem	Descripción		Estimación	Estimado por
Prioridad			Muy Alta
	3.1	Configurar carpeta para trabajo con Sphinx		0.4	Abel
	3.2	Diseñar árbol de carpetas del proyecto para la documentación.		0.2	Abel
	3.3	Diseñar index.rst de EScorpus. Árbol inicial de la documentación.		0.4	Abel
	3.4	Documentar el Overview de EScorpus		02	Abel

Prioridad			Alta
	3.5	Documentar carpeta “modules” de EScorpus		0.2	Abel

Prioridad			Media
	3.6	Documentar carpeta “modules” de EScorpus		0.2	Abel
	3.7	Documentar carpeta “lib” de EScorpus		0.2	Abel

Prioridad			Baja
	3.8	Documentar carpeta “lib” de EScorpus

RNF (Requisitos No Funcionales de la documentación)
Compatibilidad	NF1	Debe poder leerse en cualquier sistema operativo.

## Diseño
- Diseño del XML “suspXXX-plag-report”. 08/05/14 8:30AM - 14:42:15 6h
  - Estudiando XML para poder entender como hacer esto. Es mi primera vez. 6h
  - Estudiar el código del PAN para ver los parsers XMLs
## Desarrollo
## [M1] – Módulo Vista Principal (/EScorpus/modules/M1)
Asignado a	Ítem	Descripción		Estimación	Estimado por
Prioridad			Muy Alta
	1.1	Mostrar datos generales del corpus: o sea leer el metadata-corpus.xml. Opción de Menú “About Corpus”		0.2	Abel
	1.2	Generar el metadata-corpus.xml en función de los la información que contenga el corpus. Ej: # de docs que contiene, # de casos, etc.
Prioridad			Alta

Prioridad			Media
	1.3	Insertar un caso de plagio desde 0. Significa inscribir el texto src y el texto susp.
	1.3.1	Sugerir texto donde insertar.
	1.3.2	Mostrar pos inicio y final donde se va a insertar.
	1.3.3	Al confirmar la adición regenerar el metadata-corpus.xml
Prioridad			Baja

## [M2] – Módulo Side-by-Side (/EScorpus/modules/M2)
Módulo de detección de plagio

Asignado a	Ítem	Descripción		Estimación	Estimado por
Prioridad			Muy Alta
	2.1	Mostrar en el lateral derecho casos del corpus presentes en .		1	Abel
	2.2	Mostrar en el lateral izquierdo casos detectados por el algoritmo que se está analizando, y que aparecen en el suspXXX-plag-report.xml		1	Abel
Prioridad			Alta
	2.3	Algoritmo para machear casos detectados versus casos en el reporte.		1	Abel
	2.4	Conectar con los diccionarios de FreeLing.		3	Abel
Prioridad			Media

Prioridad			Baja

## [M4] – Módulo Corpus (/EScorpus/data)
Funcionalidades que corresponden a la definición del corpus de EScorpus. Dígase por ejemplo la cantidad de textos que contendrá la versión, casos definidos de plagio, etc.

Asignado a	Ítem	Descripción		Estimación	Estimado por
Prioridad			Muy Alta
	4.1	Agregar un caso básico de plagio, para probar las vistas de EScorpus, y el funcionamiento correcto de los parsers y los XML diseñados en la arquitectura de datos.

Prioridad			Alta
	4.2	Agregar 10 casos de plagio literal.		0.2	Abel

	4.3	Agregar 10 casos de plagito del tipo paráfrasis de		2	Abel
Prioridad			Media
	2.2	Fingerprint Converter
Prioridad			Baja

Definición: Los ejemplos del corpus deberían tener la sigte característica.
- 1/3 del tamaño de una página.
- 1/3 del tamaño de un artículo (9 páginas promedio)
- 1/3 del tamaño de una tesis (80 páginas promedio)
- 0% del tamaño de un libro (200 – 600 páginas)
- 0% del tamaño de un super-libro (+ 600 páginas)
- 0% del tamaño de un párrafo.
- 0% del tamaño de una oración.
- 0 documentos vacíos
## [M5] – Módulo Editor de Texto (/EScorpus/modules/M5)
Componente de las vistas Principal y side-by-side que permite a los lingüistas modificar las fronteras de los casos de plagio, permite señalar con colores los textos de manera que se pueda reconocer el tipo de plagio que se está visualizando así como sus límites, señalizará POS , Entity Labeling, Semantic Role Labeling y Acepción Labeling.

Asignado a	Ítem	Descripción		Estimación	Estimado por
Prioridad			Muy Alta

Prioridad			Alta

Prioridad			Media

Prioridad			Baja

## [M6] – Módulo Edit Dict (/EScorpus/modules/M6)
Asignado a	Ítem	Descripción		Estimación	Estimado por
Prioridad			Muy Alta
		Ver diccionario de Español de FreeLing al estilo Artha. Usar Artha como código base.			Abel
Prioridad			Alta
		Diseñar un espacio donde se vean las palabras que hay en el corpus que no están en el diccionario.
Prioridad			Media
		Mostrar las operaciones que se pueden hacer con palabras detectadas que no están en el diccionario: adicionar, no incluir.
		Asociar palabra a un acrónimo.
		Adicionar lexicón o glosses(wordnet)
		Asociar conjunto de palabras con una abreviatura. Ej: IGSW → Ingeniería de Software.
		Editar la BD o usar el algoritmo de FreeLing para los nombres-propios.
		Sugerir palabras detectadas como nombres propios. Permitir adicionar nombre-propio detectado a la BD.
		Identificar collocations. Sugerir lista de collocations no contenidas en la BD de collocations. Permitir adicionar collocations o desestimar.
Prioridad			Baja

## Configuración
Configurar repositorio para versionar utilizando git. Configurando el .gitignore para tomar solo la parte del árbol necesaria de configurar. 2h.
Otros requisitos o tareas:

RNF (Requisitos No Funcionales)
Usabilidad	21	El sistema podrá ser usado por cualquier persona con conocimientos básicos de informática y navegación en internet.
Software	22	Las estaciones de trabajo deberán contar con soporte para python y Qt
Hardware	23	Para la aplicación servidora es necesaria una PC con microprocesador Pentium 4 3.0GHz, 512MB de RAM y una capacidad de 10GB en disco duro.
Soporte	24	Debe poder ser mantenido por el equipo creador.

# Otros módulos solo en idea.