Cooperativa / CubaSWL	Cooperativa CubaSWL / Plan de Gestión de la Configuración / ToNgueLP, editor de corpus de textos para tareas NLP. / Producto: ToNgueLP Corpus Tools / Versión: 1.0 / Autor: Ing. Abel Meneses Abad
Reglas de Confidencialidad / Clasificación: Software particular para la Universidad de Camagüey, factible de exportar por las partes desarrolladoras, de carácter nacional a evaluar en la convocatoria del CITMA en el 2014. / Este documento contiene información propietaria de Abel Meneses Abad, y es emitido confidencialmente para orientar al equipo de desarrollo de ToNgueLP. / El que recibe el documento asume la custodia y control, comprometiéndose a no reproducir, divulgar, difundir o de cualquier manera hacer de conocimientos público su contenido, excepto para cumplir el propósito para el cual se ha generado. / Estas reglas son aplicables a las páginas de este documento.

Índice de contenido

# Introducción
[Incluye un resumen del Plan.]
## Propósito
[Define el propósito del Plan.]
## Alcance
[Proyectos con los que se involucra el Plan]
## Definiciones, acrónimos y abreviaturas
## Referencias
[Lista de documentos a los que se hace referencia en el Plan de Gestión de Configuración.]

Código	Título
[1]	Documento 1
[2]	Documento 2
[3]	Modelo de Diseño - Módulo de Administración v0.0

## Resumen
[Resumen de los aspectos del plan]
# Gestión de Configuración de Software
## Organización de la Gestión de Configuración de Software
- El índice del proyecto general será con VUE para bajar la complejidad, y lo manejará el gerente del proyecto.
- Solo el gerente actualizará este documento del Plan de Gest. De la Config.
- El control de versiones se hará con tecnologías del tipo distribuida para permitir el trabajo offline.
- Se propone probar experimentalmente en la primera y segunda etapa el software Jenkins para la integración contínua.
- Adicionalmente se contará con JabRef para modificar externamente los .bib, agregando o quitando tags, y eliminando la complejidad de hacerlo sobre Docear, pues la pantalla de edición es muy chica.
- Los documentos se editarán con Lyx y Libreoffice, y en último caso para la escritura de artículos en .tex se utilizará Latexila después de exportados en Lyx.
- Programación en Geany y Spyder.
- Se utilizará en la 1ra y 2da etapa Ubuntu 12.04 LTS hasta verificar en la rama 3 del proyecto que todas las bibliotecas y aplicaciones usadas por el equipo trabajan sin dificultad sobre Ubuntu 14.04 LTS.
[Describe la organización de la Gestión de Configuración dentro del equipo de proyecto]
## Responsabilidades
- Abel:
  - Configuración del bzr
  - Configuración de las pruebas y el bazar para su integración.
- Leonel
  - Monitoreo de la arquitectura y de la carpeta ui.
# Actividades de Gestión de Configuración de Software
## Identificación de la configuración
- Control de Versiones
- Gestión de Integración
- Gestión del Entregable
- Gestión del Proceso
### Especificación de la identificación
Árbol de directorios:
- bin
  Contiene los binarios generados para desplegar la aplicación, u otros binarios necesarios para su funcionamiento. Estos últimos no se preveen en el diseño inicial, se estima que todo podrá ser corrido con el intérprete de python.
- config
  Configuraciones de la aplicación para su operación en un perfil.
- data
  Todos los datos necesarios para el funcionamiento: xmls de los corpus, textos fuentes y sospechosos.
- doc
  Documentación del proyecto según SXP.
- html
  Documentación autogenerada.
- lib
  Bibliotecas externas no implementadas por el equipo de desarrollo.
- modules
  Módulos o plugins de ToNgueLP.
- scripts
  Scripts independientes diseñados dentro de la fase del negocio para controlar determinadas funciones automáticas de ToNgueLP.
- test
  Pruebas automáticas desarrolladas para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación en todo momento.
- ui
  Código correspondiente a la implementación de las interfaces visuales raíces.

Nombre clave de los Releases: Acordamos usar un "nombre clave" basado en nombres de grandes personalidades de la lingüística, palabras con semánticas profundas poco conocidas, palabras en latín...
Release 1: Sassure.

Usar las siglas TNLP para nomenclar todo lo que vaya a decir ToNgueLP, así se harán más cortos los nombres.

[Define:
- Esquema para etiquetado y numerado de documentos y directorios
- Cómo identificar las relaciones
- Descripción del esquema para el seguimiento de la identificación
- Cómo identificar las versiones y los entregables
- Esquema para identificar hardware y software
]
### Identificación para el formulario de control de cambios
No procede para este tipo de proyecto.
[Esquema de identificación para cada formulario, cómo nombre, código, sub proyecto]
### Líneas base del proyecto
[Identificación de las diferentes líneas base del proyecto
- Cómo y cuándo van a ser creadas
- Quién las autoriza y quién las verifica
- El propósito
- Cuál será su contenido (especificar Elementos de Configuración)
]
### Bibliotecas
Aquí usaremos el pypi como servidor de bibliotecas, y haremos un servidor de bibliotecas personalizadas para el proyecto.
[
- Mecanismos de identificación y control utilizados
- Número de bibliotecas y sus tipos
- Procedimientos y planes de resguardo
- Procesos de recuperación ante cualquier tipo de pérdida
- Política de acceso a bibliotecas
 ]
## Control de la configuración
### Procedimientos para cambiar una línea base
La línea base o el master del código la tendrá Roberto, solo el puede hacer merge y desestimar cualquier otro cambio.
La línea base de investigación la tendrá Idileisy, solo ella puede hacer merge y desestimar cualquier otro commit sin cumplir el estandar establecido.
Los documentos de gestión solo serán modificables por Abel, en su reemplazo Roberto podrá actualizar los VUE y los documentos.
[Se describe el procedimiento a seguir para la modificación de la Línea Base del proyecto]
### Procedimiento para procesar pedidos de cambios y su aceptación
Enviar cambios al servidor de Roberto, cada dictador de rama involuciona la rama hasta el commit que considere si los cambios generan problemas.
[Flujo para el control de cambios]
### Comité de Control de Cambios
No procede en este tipo de proyecto.
[
- Miembros
- Roles
- Procedimientos
- Mecanismos de aprobación
]
### Revisión de documentos
Abel modifica los documentos relacionados con el diseño.
Leonel modifica los documentos de HU relacionados con sus responsabilidades de programación.
[Describe cómo serán manipulados los documentos para el Control de Cambios]
### Herramientas automatizadas para el Control de Cambios
Se utilizará Bazaar un sistema de control de versiones distribuido que es software libre.

## Estado de la configuración
### Almacenamiento, manipulación y entregables del proyecto
Entregables fundamentales:
Entregable	Dónde?	Cuándo?	Mecanismo
Investigación-Original	PC Abel	Permanente	Manual tar.gz
Investigación-copyA	PC Roberto	Permanente	Manual tar.gz
Investigación-copyB	FTP XETID	Diario	Script en el crontab
Investigación-copyC	PC Director CEETI	Semanal	Script en el crontab
Unoficial-copy	PC Yadira	Mensual, en la reunión de evaluación – iteración.	Manual entrega el proveedor

### Reportes
[Mención a todos los reportes que se obtendrán sobre la configuración del proyecto]
### Proceso de entregas
[Se refiere a las entregas a los clientes del sistema
- Qué se encuentra en la entrega
- Problemas conocidos en el entregable
- Mecanismo de entrega del entregable
- Instrucciones de instalación
]
## Auditorías a la configuración
### Número de auditorías a realizar y cuándo serán llevadas a cabo
[
- Quién realizará la auditoría
- Qué se va a auditar
]
# Entrenamiento
- Capacitación en documentación con python-sphinx.
- Capacitación en el trabajo con XMLs desde python.
- Capacitación en el desarrollo con Qt.
- Capacitación en pruebas automáticas de software en python.