	Gestión de Costo
Proceso de Estimación de Costo
Proyecto: Sistema de Gestión de Información para la Empresa Acueducto y Alcantarillados
Versión:		Elaborado por: Jefe de Proyecto

Contenido

# Información General

Proyecto: Sistema de Gestión de Información para la Empresa Acueducto y Alcantarillados
Alcance: El proyecto Sistema de Gestión de Información para la Empresa de Acueducto y Alcantarillados pretende en su primera versión, lograr una automatización de los procesos que se llevan a cabo dentro de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillados ubicada en Bayamo y en cada una de las UEB que se encuentran en los 13 municipios de la provincia Granma, en los departamentos de Energía y Transporte y Operaciones, los cual permitirá llevar un control más preciso de las acciones que se efectúan en estas áreas, así como realizar los partes de cada municipio de forma centralizada. El producto se encargará de gestionar la información referente a los equipos de transporte, de construcción y complementarios, los grupos electrógenos, la energía, tratamiento y bombeo del agua, y saneamiento.
Fecha Inicio: 16/06/2010
Fecha Final: 20/07/2011

# Cronograma del Proyecto
Fases o Períodos de Ejecución	Fecha Inicio	Fecha Final	Horas Estimadas
Concepción-Planificación	16/06/10	15/09/10	270
Requerimientos	15/09/10	10/11/10	1033
Implementación	10/11/10	15/07/11	3950
Pruebas	15/07/11	20/07/11	80
Despliegue	1/09/11	1/10/11	160

# Desglose de la Estructura de Trabajo
Agregar fila como se necesite.
* Jefe de proyecto.
Roles	Personas(Nombres y Apellidos)	F.Inicio	F.Final	A	B	C(Año)	D	Hrs Est
Analista	Leyanis Enoa Payés	16/06/10	15/07/11	x				200
	Dayana Bent Alvarez	1/09/10	15/07/11			4to		175
	Maria Victoria Morales	1/09/10	15/07/11			4to		158
Programador	Anier Escalona,	1/09/10	15/07/11			4to		600
	Eugenio Gómez	9/05/11	15/07/11			4to		300
	Julio Ricardo	1/09/10	15/07/11			4to		600
	Leyanis Enoa	16/06/10	15/07/11	x				450
	*Maite Sosa	16/06/10	15/07/11	x				800
	Onel Del Toro Rodriguez	9/05/11	15/07/11			4to		300
	Osvaldo Ramírez	9/05/11	15/07/11			4to		300
	Abelardo Suarez	1/09/10	15/07/11			4to		600
Diseñador Base Datos	Angel Luis Yero	1/09/10	15/07/11			4to		500
Arq de Software	*Maite Sosa	16/06/10	15/07/11	x				150

Clasificación del Personal
A: Profesor Adiestrado
B: Profesor Categorizado
C(Año): Estudiante
D: Especialista

# Estimación de Recursos y Equipamientos
Materia Prima y Materiales
	Materiales de Oficinas e Insumos Informáticos	Cantidad
1	Ninguno	0
2
3
4
5

Activos Fijos
	Equipamiento y Tecnología	Cantidad
1	Monitor	4
2	Teclado	4
3	CPU	4
4	Mouse	4
5	Backup	4

	Moviliarios	Cantidad
1	Mesa	4
2	Silla	4
3
4
5

# Viáticos (Dietas)
Fases o Períodos de Ejecución	Hospedaje		Alimentación		Transporte
	Cant	Lugar	Cant	Lugar	Cant	Lugar
Concepción	0		0		0
Requerimientos	0		0		0
Implementación	0		0		0
Pruebas	0		0		0
Despliegue	0		0		0

Transporte:
Fases-Viajes		Origen	Destino	Distancia Kms	A	B	C	D	E	Hrs Est Viaje
Concepción	1	FRG-UCI	Acueducto Provincial	57		x				8
	2	FRG-UCI	Acueducto Provincial	57				x		8
Requerimientos	1	FRG-UCI	Acueducto Provincial	57				x		8
	2	FRG-UCI	Acueducto Provincial	57		x				8
	3	FRG-UCI	Acueducto Provincial	57				x		8
	4	FRG-UCI	Acueducto Provincial	57				x		8
Implementación

Despliegue

Tipo de Transporte:
A: Lada
B: Jim Bei
C: QQ
D: Internacional
E: Hunday