# Guión de la Metodología
Scrum & XP Unicornios Methodology
SXP Methodology
0.3.2
# Control de versiones
Fecha	Versión	Descripción	Autor
15/06/2007	0.1	Elaboración del guión como resultado de tesis	Ing. Malay Rodríguez Villar.
05/06/2008	0.2	Cambios al guión como resultado de la medición de la aplicación en 6 proyectos de UNICORNIOS. Resultado de tesis.	Ing. Gladys Marsy Peñalver Romero.
12/12/2008	0.3	Agregados cambios de la 1ra revisión de grupo de calidad UCI.	Ing. Gladys Marsy Peñalver Romero
04/02/2009	0.3.1	Agregados los cambios del SCRUM por observación de los miembros del Proyecto UNICORNIOS	Ing. Abel Meneses Abad
04/02/2009	0.3.2	Cambio estructural del documento. Cambiado al formato de plantilla del expediente SXP	Ing. Abel Meneses Abad
17/03/12	0.3.3	Correcciones surgidas al revisar la lista de chequeo que usamos en la FRG, y que no se ajustaba al proceso definido por Malay.	Ing. Abel Meneses Abad

Sobre este documento: Es para colocar los flujos con las actividades y los artefactos que se generan.
Planificación ↔ Definición
Entrevista con el cliente (concepción inicial)
Plantilla de Proyecto Técnico. (Gerente)
Juego de la planificación.
Plantilla Modelo de Historia de Usuario del negocio.
Captura de requisitos:
- Creación de la LRP.
  - Plantilla LRP (Lista de Reserva del Producto).
- Priorización de la LRP.
- Definir las historias de usuario.
  - Plantilla Historia de usuario.
- Asignar las historias de usuario.
  - Plantilla Historia de usuario. (actualizar gerente.)
Valoración del esfuerzo.
  - Plantilla Historia de usuario. (actualizar gerente.)
Valoración de riesgos.
  - Plantilla Lista de riesgos.
Diseño con las metáforas.
Plantilla Modelo de diseño. → Arquitectura de Software
Reunión de revisión del diseño.

Implementación:
- Junta de planificación.
    - Plantilla de Glosario de términos.
  - Definir las historias de usuario a implementar.
  - Definir las tareas para lograr la implementación.
    - Plantilla de Tareas de Ingeniería.
    - Plantilla Cronograma de producción.
    - Plantilla de Plan de Release.
- Implementación.
  - Estándar de código.
    - Estilo de código
    - Código fuente.
- Refactorización. (actividad a partir de la iteración 2 de desarrollo, limpieza de código)
- Junta de seguimiento (revisión de la versión alfa de la iteración)
- Taller técnico.
- Junta de revisión. (entrega de la versión beta de la iteración)
- Pruebas
    - Plan de Pruebas.
    - Plantilla Caso de Prueba de aceptación.

Observación:
Entrega
  - Entrega de la documentación.
    - Manual de desarrollo. (Desarrollador, y se genera automáticamente.)
    - Instalador. (.deb; .exe y .tar.gz) Nota: El sistema contendrá la Ayuda.
  - Entrenamiento, capacitación o “Transferencia tecnológica”.
    - Cursos de capacitación.
Marketing

Mantenimiento
Soporte.
    - Plantilla de Gestión de cambios.

Observación: La metodología no define ningún flujo para el tema legal. Pero se aclara para los proyectos estudiados de instituciones en Cuba donde una actividad fundamental es el registro de los proyectos libres a los que las instituciones dan financiamiento y aceptación oficial.

Registro Legal:
- Registro
    - Solicitud de Registro.
    - Relación de Herramientas y Componentes.
    - Manual de usuario. ↔ Ayuda (Programadores)
    - 2 Planillas del Registro Legal, para proyectos hechos en la UCI: existen dos documentos con las cosas que pide el CENDA.
    - Código fuente.
    - Manual de Identidad. Sólo si es una marca. (Diseñadores)